Plan Plan
Cliente: produtores agrícolas

SCM - Sistema de Compartilhamento de Mídias 
PLANO DE PROJETO

Responsável pelo Plano: Camila Braga

/ d2020000594@unifei.edu.br

PlanPlan LTDA

Rua Santana, 179, sala 306/308

CEP: 37200-000 Itajubá– MG

(35) 3822-8148
www.planplan.com.br

# Revisões do Documento

Revisões são melhoramentos na estrutura do documento e também no seu conteúdo. O objetivo primário desta tabela é a fácil identificação da versão do documento. Toda modificação no documento deve constar nesta tabela.

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/11/2022 | 1.0 | Primeria versão do plano de projeto SCM. | João Vitor Oliveira |

# Auditorias do Documento

Auditorias são inspeções conduzidas pelo SEPG – Software Engineer Process Group (Grupo de Engenharia de Processo de Software), e tem por objetivo garantir uma qualidade mínima dos artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento. Essa tabela pode ser utilizada também pelo GN – Gerente da Área de Negócio com o objetivo de documentar a viabilidade do mesmo.

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| dd/mm/aaaa | x.x |  |  |

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	4

1.1	Visão geral deste documento	4

1.2	Convenções, termos e abreviações	5

2.	VISÃO GERAL	5

2.1	WBS	5

3.	PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE	6

3.1	O Processo de Software da SWFactory	7

3.1.1	Padrão de pastas na ferramenta de controle de mudanças	7

3.1.2	Padrões de nomeação de arquivos	7

3.1.3	Padrões de nomeação dos objetos de banco de dados	7

3.1.4	Padrões de nomeação de código fonte	8

3.2	Revisões, Verificações e Validações	8

3.3	Monitoração do Projeto	8

4.	ORGANIZAÇÃO DO PROJETO	8

4.1	Organograma	8

4.2	Interfaces Técnicas e Organizacionais	8

4.2.1	Reuniões da Equipe Técnica	9

4.2.2	Reuniões de Apresentação de Status do Projeto	9

4.2.3	Interface entre a Equipe Técnica e os Usuários (Clientes)	9

4.3	Infra-estrutura	9

4.3.1	Ferramentas	9

4.3.2	Equipamentos	9

4.3.3	<Outros itens relevantes>	10

4.4	Controle de Documentos e Dados	10

4.4.1	Controle de versão	10

4.4.2	Dados Gerenciados	10

4.4.3	Permissões	10

4.4.4	Armazenamento, cópia, recuperação e preservação	10

4.5	Treinamento e Capacitação	11

5.	ANÁLISE DE RISCOS	11

5.1	Resposta aos Riscos	11

6.	AÇÕES CORRETIVAS	12

7.	ESTIMATIVAS	12

8.	CRONOGRAMA	12

9.	REFERÊNCIAS	12

# 1. INTRODUÇÃO

Este documento contém informações relacionadas ao planejamento do projeto do sistema PlanPlan, incluindo o processo de software empregado e suas fases e artefatos resultantes. Apresenta as normas e técnicas empregadas, bem como a análise de riscos e o planejamento das atividades de revisão, validação e verificação de projetos. Este documento também faz referência ao cronograma de atividades, recursos atribuídos e planos para gerenciamento de configuração, teste e inspeção.

Este plano foi elaborado a partir das informações do documento de requisitos, fundamentado no levantamento inicial de requisitos e no escopo do produto/serviço que será realizado.

Este documento será utilizado como base para as atividades de acompanhamento, revisão, verificação e validação do projeto desde seu início até sua conclusão, a fim de garantir a análise comparativa do desempenho real versus planejado. Desta forma, ações corretivas e preventivas poderão ser tomadas, sempre que resultados ou desempenhos reais se desviarem significativamente do planejado.

As atividades realizadas neste projeto estão de acordo com a Política de Gerenciamento do Processo de Desenvolvimento da SWFactory Comércio de Software LTDA.

## Visão geral deste documento

- Seção 2 - Visão Geral do Sistema: apresenta uma visão geral do produto/serviço a ser desenvolvido e uma breve descrição da instituição contratante.

- Seção 3 - Processo de Software: descreve, em linhas gerais, o processo de software adotado para o projeto, suas fases, artefatos gerados, padrões e ferramentas a serem utilizadas para suporte ao processo.

- Seção 4 - Organização do Projeto: compreende informações a respeito da organização do projeto, descrevendo a infra-estrutura do projeto em termos de pessoas, ambiente computacional entre outros.

- Seção 5 - Análise de Riscos: apresenta uma análise de risco no âmbito do desenvolvimento do projeto.

- Seção 6 – Ações Corretivas: apresenta os critérios para que ocorram ações corretivas, quando a execução do projeto se desvia do planejado.

- Seção 7 – Estimativas: apresenta como são realizadas as estimativas de tamanho, esforço e custo.

- Seção 8 - Cronograma: apresenta o cronograma geral do projeto.

- Seção 9 - Referências: referências citadas no documento ou necessárias para o entendimento do mesmo.

## Convenções, termos e abreviações

Abreviações:

- PP - Plan Plan

# VISÃO GERAL

Um produtor agrícola está indeciso sobre o que deve plantar, já que existe uma grande disparidade no preço dos produtos agrícolas. Um produtor tem costume de plantar café, o outro tem costume de plantar soja, mas é necessário alterar os produtos pois a monocultura muitos anos seguidos acaba degradando o solo e seus nutrientes. Nosso software tem como solução mostrar o que está sendo plantado por quem e onde e assim  consegue entregar métricas e projeções de valores e melhores produtos para serem plantados.

## WBS

Figura 1 - WBS do projeto

# PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE

Adotaremos, para o desenvolvimento deste projeto, o Scrum. Os principais motivos para adoção desta metodologia são a entrega de um produto de alta qualidade, melhoramento contínuo, minimização de desperdício e redução de tempo de espera.

- Campo TO DO, o qual mostra os processos futuros que precisam ser feitos. Composto pelos subcampos BACKLOG e SPRINT BACKLOG:

- BACKLOG - Informa os processos gerais que precisam ser feitos.

- SPRINT BACKLOG - Informa os processos que serão feitos na Sprint atual.

- Campo DOING, que mostra os processos que estão sendo feitos atualmente.

- Campo TEST, que mostra os processos que precisam ser testados.

- Campo DONE, que mostra os processos que foram implementados e aprovados pelo gerente do projeto.

## O Processo de Software da Plan Plan

O processo de Software adotado pela empresa compreende a metodologia ágil Scrum. Utilizaremos Planning Poker para estimar as tarefas. A ferramenta de codificação usada pela equipe será o VSCode.

### Padrão de pastas na ferramenta de controle de mudanças

Figura 2 – Estrutura de Pastas no Repositório.

### Padrões de nomeação de arquivos

Serão utilizados para nomear os arquivos, a sigla do projeto acrescido de espaço “-”, espaço novamente, nome que identifique o arquivo, underline “_”, e da versão do mesmo. Exemplo:

“SIGLA – Plano De Projeto_00.doc”

### Padrões de nomeação dos objetos de banco de dados

Serão utilizados para nomear os objetos de banco de dados, o nome do objeto sem caracteres especiais, tendo cada primeiro letra da palavra sendo maiúscula. Exemplo: “productName”. Os dados dos objetos também seguem o mesmo princípio. Exemplo: “userEmail”.

### Padrões de nomeação de código fonte

Os padrões para nomeação de código fonte seguem os mesmos princípios dos citados na subseção 3.1.3, onde a cada nova palavra no nome do código fonte, sua primeira letra será maiúscula. Exemplo “userFarmModel”.

## Revisões, Verificações e Validações

As atividades de verificação, revisão e validação do projeto serão feitas sempre ao final de uma Sprint, que dura uma semana. Nesse ponto, todos os desenvolvedores verificarão seus códigos em busca de erros, e anotaram todos os pontos que acharem relevantes, para serem passados para o restante da equipe.

Caso o desenvolvedor encontre problemas no código, os mesmos serão revisados no repasse e corrigidos no início da próxima Sprint. Caso não seja encontrado nenhum bug, a próxima Sprint começará como planejada.

## Monitoração do Projeto

<Nesta seção deve ser listado o que vai ser monitorado quando um marco do projeto é atingido. Além disso, também deve ser definida a periodicidade de ocorrência do Processo de Monitoração de Controle (PMC) no projeto. Esta monitoração inclui custos, esforços entre outros.>

# ORGANIZAÇÃO DO PROJETO

Esta seção apresenta informações a respeito da estrutura organizacional do projeto, incluindo o organograma do projeto, pessoal envolvido e responsabilidades, recursos computacionais alocados ao projeto, ferramentas de apoio, além de descrever como serão realizadas as interfaces organizacionais entre os diferentes grupos envolvidos no desenvolvimento do projeto.

## Organograma

Figura 3 - Organograma do projeto.

## Interfaces Técnicas e Organizacionais

Esta subseção compreende informações sobre como serão realizadas as interações entre os grupos relacionados com o projeto, tais como reuniões com os usuários, equipe técnica, representantes legais do fornecedor e cliente, entre outros. Na escolha dos usuários que irão compor a interface, deve ser dado preferência para contratantes do serviço, pessoas que tenham conhecimento do negócio da empresa, e principalmente quem irá utilizar os artefatos gerados pelo projeto.

O papel de cada membro da equipe está descrito na Matriz de Responsabilidades abaixo.

| Matriz de Responsabilidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Nome | % Alocação | Área | Responsabilidade (Perfil) |
| 1 | Camila Braga | Pontual | Gestão de Projetos / Garantia da Qualidade | Desenvolvimento do Cronograma / Estimativa de tamanho / Acompanhamento do projeto |
| 2 | João Vitor Oliveira | Pontual | Gestão de Projetos / Conteúdo / Implementação | Desenvolvimento da matriz de rastreabilidade / Modelagem inicial do projeto / Desenvolvimento do backend e integrações |
| 3 | Cristian Stoenica | Pontual | Gestão de Projetos / Garantia da Qualidade / Implementação | Desenvolvimento do Documento de Requisitos / Levantamento de Requisitos |
| 4 | Francisco Morais | Pontual | Gestão de Projetos / Garantia da Qualidade | Desenvolvimento do Plano de Projeto / Elaboração dos requisitos do sistema |
| 5 | Thalles Alesxander | Pontual | Gestão de Projetos / Conteúdo / Implementação | Modelagem da Aplicação / Levantamento de Requisitos / Pesquisa do Broker / Desenvolvimento da integração |

Tabela 1 – Matriz de Responsabilidades.

### Reuniões da Equipe Técnica

As reuniões são realizadas diariamente pela equipe de desenvolvimento a fim de acompanhar o desempenho e controlar a execução das releases e o desdobramento das mesmas.

### Reuniões de Apresentação de Status do Projeto

As reuniões são realizadas semanalmente com o auxílio do gerente de projeto, a fim de representar e acompanhar o status do projeto como um todo, alguns assuntos são tratados nessa reunião relacionados a como o projeto se encontra, juntamente a uma análise e proposta de melhorias por parte da equipe.

### Interface entre a Equipe Técnica e os Usuários (Clientes)

Serão realizadas reuniões mensalmente com os clientes onde serão demonstrados o andamento do projeto e como a implementação se encontra, um documento com a descrição de como as atividades foram desenvolvidas também é disponibilizado para o cliente, através do mesmo ele poderá aprovar o que está sendo desenvolvido.

## Infra-estrutura

### Ferramentas

## Controle de Documentos e Dados

O controle de documentos sigilosos ocorrerá por meio do sharepoint, um local onde apenas as pessoas permitidas podem acessar o conteúdo.

### Controle de versão

Para controle de versão usaremos o GIT com Github, sempre seguindo o padrão git flow para um melhor entendimento do andamento do projeto.

Será realizado também backups diários do conteúdo para evitar que algo externo prejudique o andamento do projeto.

### Dados Gerenciados

Códigos, documentos e qualquer conteúdo que não seja sigiloso será disponibilizado no github, assim como o código fonte.

### Permissões

Todos os participantes do projeto terão acesso aos documentos relacionados ao projeto.

### Armazenamento, cópia, recuperação e preservação

O armazenamento e cópia do projeto serão disponibilizados no GitHub, evitando assim qualquer tipo de danificação ou erro no projeto que não possa ser refeito, o sistema de versionamento do GitHub proporcionará uma melhor equiparação de problemas relacionados ao projeto.

# ANÁLISE DE RISCOS

<Esta seção compreende um plano de gerência de riscos potenciais para o desenvolvimento do projeto, incluindo análise de riscos, possíveis dependências e problemas associados com o desenvolvimento, que possam impactar na qualidade do produto final. Ações corretivas e preventivas devem ser planejadas. Esta seção pode fazer parte de um documento independente, referenciado nesta seção se necessário.>

Cada risco deve ser identificado e classificado através da tabela abaixo.

Obs.: A tabela abaixo contém um risco exemplo.

Gerenciamento de Risco

Declaração do Risco: condição e conseqüência do risco

P (Probabilidade): probabilidade de acontecer o risco (1-baixa, 2-média, 3-alta)

I (Impacto): perda ou prejuízo caso o risco aconteça (1-baixa, 2-média, 3-alta)

E (Exposição): P x I, escala utilizada para classificar os riscos (mais alto = mais perigoso)

Data: data de identificação do risco

| # | Declaração do Risco | P | I | E | Descritivo | Responsável | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recursos compartilhados serem requisitados em outras atividades | 2 | 3 | 6 | Os recursos disponíveis para gerar o conteúdo do curso trabalham também em outros projetos da empresa, que podem ter prioridade maior | Xxx | 20/06/2005 |

Tabela 3 – Riscos identificados e classificação

## Resposta aos Riscos

<Descrever as respostas, ou ações corretivas, aos riscos identificados na seção anterior. >

| # | Mitigação | Resposta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Monitorar o comprometimento da alocação dos recursos com o plano. | Contratar pessoas para suprir as atividades fora do projeto que estariam inviabilizando a participação do recurso no projeto. Aumentar o prazo de conclusão do projeto. |

Tabela 4 – Respostas aos riscos identificados

# AÇÕES CORRETIVAS

Esta seção se destina a apresentar os critérios para que ocorram ações corretivas, quando a execução do projeto se desvia do planejado.

<As linhas abaixo podem servir como exemplo.>

- O cronograma do projeto está com 15 dias de atraso;

- Indisponibilidade de recursos humanos ou físicos;

# ESTIMATIVAS

# CRONOGRAMA

Figura 9 - Cronograma Parte 1

Figura 10 - Cronograma Parte 2

Figura 11 - Cronograma Parte 3

Figura 12 - Cronograma Parte 4

# REFERÊNCIAS

Todos os documetos que fazem referência ou estão relacionados a este estão presentes no Google drive no seguinte endereço: drive

Representante do contratando		       Representante da contratante

Testemunha 1				Testemunha 2